测试项目质量校准与缺陷闭环

项目说明

本框架用于整理 Sauce Demo 手工测试项目中的结果校准、缺陷确认、需求追踪、回归记录和 GitHub 协作信息。填写时应以实际执行结果为准，保留原始记录，不凭推测修改测试结论。

一 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Sauce Demo 手工测试项目 |
| 测试网站 | https://www.saucedemo.com/ |
| 测试人员 | Tao_Tao_ |
| 测试日期 | 2026.9.24 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 浏览器 | Microsoft Edge |

二 工作目标

本次工作的目标是把测试用例、实际结果、缺陷、验收标准、回归记录和 GitHub 项目文件统一为一套可检查的测试资料。

需要完成的事项如下：

- 统一测试用例总数和测试结果统计；

- 检查实际结果与 Pass 或 Fail 状态是否一致；

- 重新确认 BUG-001、BUG-002、BUG-003 的复现条件；

- 补齐测试用例与验收标准的对应关系；

- 统一缺陷编号、账号、现象、证据和状态；

- 在 GitHub 中建立 Issues、分支和 Pull Request；

- 形成可继续维护的测试项目版本。

三 资料清单

| 资料名称 | 文件或链接 | 是否已检查 | 需要处理的事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试范围 | plan.md | 是 | 作为基础范围；与后续用户故事和测试计划保持一致。 |
| 测试用例 | test-cases.md | 是 | 以 20 条用例作为当前主版本，保留历史版本用于核对。 |
| 测试执行记录 | test-cases.md | 是 | 核对 19 条用例、16 Pass、3 Fail、0 Blocked 的原始记录。 |
| 测试总结 | summary.md | 是 | 统一测试数量、缺陷状态和最终质量结论。 |
| 用户故事 | stories.md | 是 | 核对 4 个用户故事及其关联用例。 |
| 验收标准 | stories.md | 是 | 核对 18 个验收标准，补齐追踪矩阵中的空缺。 |
| 追踪矩阵 | trace.md | 是 | 补齐测试用例与验收标准的对应关系。 |
| 缺陷记录 | bug-flow.md | 是 | 统一缺陷编号、测试账号、缺陷现象、状态和证据。 |
| 回归记录 | regression.md | 是 | 核对 8 条 P0、3 条 P1 回归用例及其结果。 |
| 截图和其他证据 | BUG-001.png；BUG-002.png；BUG-003.png | 是 | 确认截图与缺陷编号、复现步骤和测试账号对应。 |

四 测试数据一致性检查

4.1 测试用例数量

| 来源 | 测试用例总数 | Pass | Fail | Blocked | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Step01 执行记录 | 19 | 16 | 3 | 0 | 原始记录：3 个失败结果并关联 3 个缺陷。 |
| Step02 测试用例与总结 | 20 | 20 | 0 | 0 | 文档统计为全部通过，但同时保留 3 个缺陷，需要进一步统一口径。 |
| Step03 测试用例原记录 | 20 | 20 | 0 | 0 | TC-012、TC-020 的实际结果描述了异常，状态字段需要校准。 |
| Step03 回归记录 | 11 | 7 | 4 | 0 | P0 回归 8 条、P1 回归 3 条；其中 4 条失败。 |
| 建议主版本口径 | 20 | 18 | 2 | 0 | 以 Step03 的 20 条用例为主版本，将 TC-012、TC-020 按实际结果暂记为 Fail，缺陷确认后再更新。 |

4.2 状态校验

每条用例都要同时检查预期结果、实际结果、状态和关联缺陷。实际结果与预期结果不一致时，不能仅因为流程完成就标记为 Pass。

| 用例编号 | 实际结果摘要 | 当前状态 | 建议状态 | 关联缺陷 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-012 | 商品信息在列表页和详情页不一致。 | Pass | Fail | BUG-001、BUG-002 | 实际结果与预期结果不一致，应修正状态并保留回归关联。 |
| TC-020 | 异常账号流程提交失败，未达到预期订单完成结果。 | Pass | Fail | BUG-003 | 实际结果与预期结果不一致，应修正状态并关联缺陷。 |
| TC-001 至 TC-011、TC-013 至 TC-019 | 已有记录中的实际结果与预期结果基本一致。 | Pass | Pass | 无 | 逐条核对测试数据；补齐缺少的验收标准关联。 |
| BUG-001 至 BUG-003 | 不同文件对测试账号和缺陷现象的描述不完全一致。 | 已记录 | 待确认 | BUG-001、BUG-002、BUG-003 | 通过目标账号复现后统一缺陷标题、账号、现象和证据。 |

4.3 统计口径说明

项目以 test-cases.md 中的 20 条用例作为当前主版本；Step01 的 19 条用例和 Step02 的 20 条用例作为历史记录，用于核对数量、状态和缺陷变化。

BUG-001、BUG-002 和 BUG-003 同时出现在测试执行记录和探索性测试记录中，但不同文件对账号和现象的描述不完全一致。TC-012 和 TC-020 的实际结果与预期结果不一致，应暂记为 Fail；缺陷账号、复现稳定性和证据需要再次确认。

五 缺陷确认计划

缺陷确认应记录实际账号、操作步骤、预期结果、实际结果、复现稳定性和证据文件。不能只根据旧记录判断缺陷已经确认。

5.1 缺陷确认环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试网站 | https://www.saucedemo.com/ |
| 测试账号 | standard_user、problem_user、visual_user；以实际复现记录为准 |
| 通用密码 | secret_sauce；不上传到公开仓库 |
| 浏览器 | Microsoft Edge |
| 操作系统 | Windows |
| 执行日期 | 2026-09-21 至 2026-09-23；再次复现日期待执行 |

5.2 BUG-001 确认记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 缺陷标题 | 商品图片与商品信息不一致（账号和现象需统一） |
| 测试账号 | Step01 记录为 visual_user；Step02 和 Step03 记录为 problem_user；以再次复现结果为准 |
| 关联测试用例 | TC-006、TC-007、TC-012 |
| 前置条件 | Windows + Microsoft Edge；使用有效测试账号登录 Sauce Demo。 |
| 复现步骤 | 1. 登录；2. 查看商品列表；3. 打开商品详情；4. 对比名称、图片、价格和描述。 |
| 预期结果 | 商品名称、图片、价格和详情应属于同一商品并保持一致。 |
| 实际结果 | 历史记录显示商品信息存在不一致，但测试账号记录不一致，需要再次确认。 |
| 复现次数 | 历史记录中有记录；具体次数未统计 |
| 成功复现次数 | 未统计 |
| 复现结论 | Need More Evidence |
| 严重程度 | Medium |
| 优先级 | P1 或 P2，需结合影响范围统一 |
| 证据文件 | BUG-001.png |
| GitHub Issue | https://github.com/TaoTao-319/saucedemo-step04/issues/1 |

5.3 BUG-002 确认记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 缺陷标题 | 商品详情与列表信息不一致 |
| 测试账号 | Step01 记录为 visual_user；Step02 和 Step03 记录为 problem_user；以再次复现结果为准 |
| 关联测试用例 | TC-007、TC-012 |
| 前置条件 | Windows + Microsoft Edge；登录后进入商品列表。 |
| 复现步骤 | 1. 登录；2. 选择商品；3. 打开详情页；4. 对比列表页和详情页的图片、名称和价格。 |
| 预期结果 | 详情页应显示与列表页相同的商品图片、名称和价格。 |
| 实际结果 | 历史记录显示详情页与列表页存在不一致，但账号和具体表现需要再次确认。 |
| 复现次数 | 历史记录中有记录；具体次数未统计 |
| 成功复现次数 | 未统计 |
| 复现结论 | Need More Evidence |
| 严重程度 | Medium 或 High，需结合是否影响购买对象统一 |
| 优先级 | P1 或 P2，需结合影响范围统一 |
| 证据文件 | BUG-002.png |
| GitHub Issue | https://github.com/TaoTao-319/saucedemo-step04/issues/2 |

5.4 BUG-003 确认记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 缺陷标题 | 异常账号购物流程与标准账号不一致 |
| 测试账号 | problem_user；Step01 记录还涉及 standard_user 的空购物车流程 |
| 对比账号 | standard_user |
| 关联测试用例 | TC-015、TC-020、REG-008、REG-011 |
| 前置条件 | 使用相同商品和结算信息，分别登录 standard_user 与 problem_user。 |
| 复现步骤 | 1. 登录账号；2. 加入相同商品或保持购物车为空；3. 进入结算；4. 填写信息并提交；5. 对比结果。 |
| 预期结果 | 空购物车应被阻止；有效购物流程应按预期完成，两个账号的结果应符合各自测试目标。 |
| 实际结果 | Step01 记录空购物车可以继续结算；Step03 记录异常账号流程失败，两个描述需要通过再次复现统一。 |
| 复现次数 | 历史记录中有记录；具体次数未统计 |
| 成功复现次数 | 未统计 |
| 复现结论 | Need More Evidence |
| 严重程度 | High 或 Medium，需结合是否阻断订单流程统一 |
| 优先级 | P0 或 P1，需结合核心流程影响统一 |
| 证据文件 | BUG-003.png |
| GitHub Issue | https://github.com/TaoTao-319/saucedemo-step04/issues/3 |

六 需求追踪补充

本节用于检查每条测试用例是否能关联到用户故事和验收标准。不新增测试用例，优先补齐已有内容之间的对应关系。

| 测试用例 | 用户故事 | 验收标准 | 测试结果 | 缺陷编号 | 是否需要回归 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | US-LOGIN-001 | AC-LOGIN-001 | Pass | 无 | 否 | 正确账号登录核心验证 |
| TC-002 | US-LOGIN-001 | AC-LOGIN-002 | Pass | 无 | 否 | 错误用户名场景 |
| TC-012 | US-PRODUCT-001 | AC-PRODUCT-002 | Fail | BUG-001、BUG-002 | 是 | 商品信息一致性需要确认和回归 |
| TC-016 | US-CART-001 | AC-CART-001 | Pass | 无 | 否 | 加入购物车主流程 |
| TC-020 | US-CHECKOUT-001 | AC-CHECKOUT-003 | Fail | BUG-003 | 是 | 有效结算结果需要确认和回归 |

6.1 追踪完整性检查

- □ 每条测试用例都关联了用户故事；

- □ 需要验证的测试用例都关联了验收标准；

- □ 每条 Fail 用例都关联了缺陷或明确的观察项；

- □ 每个高优先级缺陷都有回归用例；

- □ 测试总结中的数量与追踪矩阵一致。

Step03 记录中仍需补齐验收标准关联的用例为 TC-007、TC-008、TC-009、TC-010、TC-011、TC-013、TC-014、TC-015、TC-018；原因是这些用例已有测试场景，但尚未在追踪矩阵中明确对应的验收标准。

七 GitHub 项目操作记录

7.1 Issues

| 操作 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库地址 | https://github.com/TaoTao-319/saucedemo-step04 |
| BUG-001 Issue | https://github.com/TaoTao-319/saucedemo-step04/issues/1 |
| BUG-002 Issue | https://github.com/TaoTao-319/saucedemo-step04/issues/2 |
| BUG-003 Issue | https://github.com/TaoTao-319/saucedemo-step04/issues/3 |
| 使用的标签 | bug |
| Issue 是否包含复现步骤 | 是 |
| Issue 是否包含证据 | 是 |

7.2 分支和 Pull Request

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作分支 | 当前仅确认存在 main；质量校准分支尚未创建 |
| 分支用途 | 待用于提交测试结果校准、缺陷确认和追踪矩阵修改 |
| Commit Message | 尚未提交本次质量校准修改 |
| Pull Request 标题 | Calibrate testing results and defect tracking |
| Pull Request 地址 | 尚未创建 |
| 审阅结果 | 未进行 |
| 合并日期 | 未合并 |
| 最终版本标签 | 尚未创建；建议使用 manual-testing-v1.0 |

7.3 Pull Request 检查清单

- □ 测试结果与实际结果一致；

- □ 缺陷编号和标题前后一致；

- □ 追踪矩阵没有明显空缺；

- □ README、测试总结和统计表数据一致；

- □ 图片和文件链接可以打开；

- □ 没有上传密码、Token 或个人隐私；

- □ 修改已经通过 Pull Request 合并到稳定分支。

八 回归和风险记录

| 回归编号 | 回归目标 | 关联缺陷 | 执行账号 | 实际结果 | 状态 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-009 | 商品图片和名称对应 | BUG-001 | visual_user 或 problem_user，需确认 | 历史记录显示商品信息不一致 | 待修复或确认后复测 | BUG-001.png |
| REG-010 | 商品详情与列表信息对应 | BUG-002 | visual_user 或 problem_user，需确认 | 历史记录显示详情信息不一致 | 待修复或确认后复测 | BUG-002.png |
| REG-011 | 不同账号购物流程结果一致 | BUG-003 | standard_user 与 problem_user | 历史记录显示流程结果不一致 | 待确认后复测 | BUG-003.png |

| 风险编号 | 风险描述 | 影响 | 优先级 | 应对措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | Sauce Demo 网站可能无法访问或加载不稳定 | 无法执行测试，结果可能不完整 | P1 | 记录访问时间和截图；恢复后继续执行 | Open |
| RISK-002、RISK-003 | 特殊账号行为不稳定，且 BUG-001 至 BUG-003 尚未完成修复和复测 | 缺陷难以稳定复现，无法确认核心流程最终质量 | P0/P1 | 对比账号、补充证据，修复后执行 P0 和 P1 回归 | Open |

九 项目总结

9.1 完成情况

- □ 已统一测试用例数量；

- □ 已校准 Pass、Fail 和 Blocked 状态；

- □ 已完成缺陷复现确认；

- □ 已补齐需求追踪关系；

- □ 已建立 GitHub Issues；

- □ 已完成分支和 Pull Request；

- □ 已更新 README 和测试总结；

- □ 已记录未解决风险。

9.2 最终统计

| 指标 | 数量或结论 |
| --- | --- |
| 测试用例总数 | 20 条；以 test-cases.md 为当前主版本 |
| Pass | 18 条（建议口径，需以缺陷确认结果更新） |
| Fail | 2 条：TC-012、TC-020（建议口径，需以缺陷确认结果更新） |
| Blocked | 0 条 |
| 已确认缺陷 | 0 个；BUG-001 至 BUG-003 尚需统一账号、现象和复现结果 |
| 待确认问题 | 3 个：BUG-001、BUG-002、BUG-003 |
| 已关闭缺陷 | 0 个 |
| 未解决风险 | 3 个：RISK-001、RISK-002、RISK-003 |
| 当前质量结论 | 有条件通过；核心流程可执行，但缺陷尚未完成确认、修复和复测，不建议判定为完全通过 |

9.3 项目结论

本项目覆盖 Sauce Demo 的登录、商品浏览、购物车和结算流程，共整理 20 条测试用例。当前建议口径为 18 条 Pass、2 条 Fail，BUG-001、BUG-002、BUG-003 尚未完成账号、现象和复现结果统一，相关风险仍处于 Open 状态。下一步应先完成目标账号复现和证据核对，再更新 GitHub Issues、追踪矩阵和回归结果。

9.4 面试表达

我使用 Sauce Demo 完成了登录、商品浏览、购物车和结算流程的手工测试，整理了 20 条测试用例，并使用等价类、边界值、判定表和状态转换方法设计场景。随后建立了用户故事、验收标准、需求追踪矩阵、缺陷流转和回归计划。当前重点是校准测试结果，确认 TC-012 和 TC-020 的失败状态，并进一步核实三个缺陷的账号、复现步骤和证据，最终通过 GitHub Issues 和 Pull Request 管理项目资料。

十 文件交付检查

- □ Word 报告已保存；

- □ Markdown 文件已同步；

- □ Excel 或原始测试记录已保留；

- □ 截图文件命名清晰；

- □ GitHub README 已更新；

- □ GitHub Issues 已建立；

- □ Pull Request 已合并；

- □ 版本标签已创建；

- □ 所有需要填写的项目已经填写或标记为不适用；

- □ 最终统计能够相互对应。